AI + 企业流程自动化

Java 软件开发详细方案

定位：不做通用聊天机器人，做能直接替老板省时间、替业务部门减少重复劳动的企业级流程自动化平台。

版本：V1.0    日期：2026-06-04

目录

1. 项目定位与建设目标	1

1.1 关键收益	1

2. 目标用户与典型场景	1

3. 功能范围设计	1

3.1 已给定核心功能	1

合同信息提取与风险摘要	1

发票与对账单处理	1

客服工单归类	1

销售跟进提醒	1

知识库问答	1

日报周报自动生成	1

3.2 自动补全的企业必需功能	1

4. 总体技术架构	1

4.1 推荐技术栈	1

5. 核心模块设计	1

6. AI 能力工程化方案	1

6.1 模型调用分层	1

6.2 置信度与人工复核	1

7. 数据库与数据模型概要	1

8. 关键业务流程	1

8.1 合同处理流程	1

8.2 发票对账流程	1

8.3 日报周报流程	1

9. 接口设计概要	1

10. 安全、权限与合规	1

11. 开发计划与里程碑	1

12. 团队分工建议	1

13. 测试与验收标准	1

14. 部署方案	1

15. 风险与应对	1

16. MVP 建议范围	1

17. 结论	1

1. 项目定位与建设目标

本项目建设一个面向中小企业及成长型企业的 AI 流程自动化平台。系统不是泛化聊天助手，而是围绕合同、发票、对账单、客服工单、销售跟进、知识库、日报周报等高频事务，形成可配置、可审计、可落地的自动化能力。

核心目标是把老板、财务、销售、客服、行政、人事每天反复处理的信息抽取、分类、提醒、汇总、问答和审批动作交给系统，让员工处理异常和决策，系统处理重复和流转。

1.1 关键收益

- 节省管理者时间：自动生成日报、周报、经营摘要、销售跟进清单和风险提醒。

- 减少人工错误：合同条款、发票字段、对账差异、客户投诉类型由模型和规则双重校验。

- 提升响应速度：客服工单自动分类、优先级判断、相似问题召回、建议回复生成。

- 沉淀企业知识：把制度、产品资料、合同模板、FAQ、历史工单转成可检索知识库。

- 可控合规：权限、日志、审批、敏感信息脱敏、人工复核队列贯穿全流程。

2. 目标用户与典型场景

| 角色 | 痛点 | 系统能力 | 可衡量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老板/总经理 | 每天追问进度、看报表、盯销售和回款 | 经营日报、异常预警、销售跟进提醒、合同风险摘要 | 管理沟通时间减少 30%-50% |
| 财务 | 发票录入、对账、报销审核耗时 | 发票 OCR/结构化、对账单解析、差异标记、凭证草稿 | 单据处理效率提升 3-5 倍 |
| 销售 | 客户跟进遗漏、CRM 维护不及时 | 跟进建议、客户画像、自动提醒、会议纪要转任务 | 漏跟率下降、成交周期缩短 |
| 客服 | 工单分派慢、重复问题多 | 工单分类、优先级、自动知识召回、建议回复 | 首响时间缩短 50% |
| 行政/人事 | 制度问答、通知汇总、材料整理重复 | 知识库问答、通知摘要、材料自动归档 | 内部咨询量下降 40% |

3. 功能范围设计

3.1 已给定核心功能

合同信息提取与风险摘要

- 支持上传合同 PDF、Word、图片扫描件，抽取甲乙方、金额、期限、付款节点、违约条款、续约条款、发票要求、签署日期等字段。

- 根据企业模板和风险规则输出风险提示，例如付款周期异常、违约责任缺失、自动续约、争议管辖地不一致。

- 生成合同台账，并自动推送到审批或提醒流程。

发票与对账单处理

- 识别增值税发票、普通发票、电子发票、银行回单、供应商对账单。

- 自动校验抬头、税号、金额、税率、发票号码、开票日期和重复报销风险。

- 按供应商、项目、月份生成对账差异清单，支持人工确认后导出。

客服工单归类

- 自动识别工单类型、产品线、情绪、紧急程度、责任部门和 SLA 优先级。

- 结合知识库生成建议回复，并把无法确定的问题进入人工复核队列。

- 统计高频问题、投诉趋势、处理时长和部门响应质量。

销售跟进提醒

- 接入 CRM、企业微信、邮件、会议纪要，识别客户阶段、下一步动作、承诺事项和风险信号。

- 自动生成跟进任务、提醒销售和主管，逾期未处理时升级提醒。

- 根据历史成交数据生成客户优先级建议。

知识库问答

- 支持企业制度、产品资料、合同模板、报价规则、售后 FAQ、历史工单等资料入库。

- 采用检索增强生成，答案必须带出处，低置信度时提示转人工或补充资料。

- 支持按部门、岗位、项目和客户权限隔离知识。

日报周报自动生成

- 从工单、CRM、项目管理、财务单据和聊天纪要中汇总关键进展。

- 生成个人日报、团队周报、销售周报、客服质量周报、财务对账周报和老板经营摘要。

- 支持模板配置、自动发送、人工编辑和历史归档。

3.2 自动补全的企业必需功能

| 新增功能 | 说明 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 流程编排器 | 通过低代码方式配置触发条件、节点、审批、通知和异常分支 | 让非研发人员也能调整业务流程 |
| 人机协同复核 | 模型低置信度、金额异常、合同高风险时自动进入人工队列 | 降低 AI 误判带来的业务风险 |
| 权限与多租户 | 按企业、部门、角色、数据范围控制访问 | 满足企业级安全与组织管理 |
| 审计日志 | 记录上传、识别、修改、审批、导出、模型调用和人员操作 | 便于追责、合规和复盘 |
| 消息中心 | 支持企业微信、钉钉、飞书、邮件、短信和站内信 | 确保提醒真正到达责任人 |
| 模板中心 | 合同字段模板、日报模板、工单分类模板、财务校验模板可配置 | 适配不同行业和客户 |
| 集成中心 | 开放 API/Webhook，接入 ERP、CRM、OA、财务软件、对象存储 | 减少系统孤岛 |
| 数据看板 | 展示节省时间、自动化成功率、异常数量、部门效率和趋势 | 让老板看到 ROI |
| 模型治理 | 提示词版本、模型版本、效果评测、回滚、成本统计 | 把 AI 能力纳入工程化管理 |

4. 总体技术架构

系统采用 Java + Spring Boot/Spring Cloud 的企业级架构，AI 能力以独立服务和平台能力形式接入。业务流程、文档处理、知识库检索、模型调用、审批流和消息通知解耦设计，便于后续扩展行业模板。

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | Vue 3/React、TypeScript、Element Plus/Ant Design、移动端 H5 | 工作台、上传中心、流程配置、知识库、审批复核、看板 |
| 网关层 | Spring Cloud Gateway、JWT/OAuth2、限流、灰度 | 统一认证、路由、鉴权、流量治理 |
| 业务服务层 | 合同、财务、工单、销售、报告、流程、消息、权限服务 | 承载核心业务逻辑与流程状态 |
| AI 能力层 | OCR、信息抽取、分类、RAG、摘要、意图识别、风险判断 | 把文档和业务数据转成可执行结论 |
| 数据层 | MySQL/PostgreSQL、Redis、Elasticsearch/OpenSearch、Milvus/pgvector、MinIO | 结构化数据、缓存、全文检索、向量检索、文件存储 |
| 集成层 | Webhook、OpenAPI、企业微信/钉钉/飞书、ERP/CRM/OA 连接器 | 连接企业现有软件和外部通知渠道 |
| 运维安全层 | Prometheus、Grafana、ELK、SkyWalking、KMS、审计日志 | 监控、追踪、告警、安全与合规 |

4.1 推荐技术栈

| 类别 | 推荐选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Java 17/21、Spring Boot 3、Spring Cloud Alibaba | 成熟稳定，适合企业系统和微服务治理 |
| 流程引擎 | Flowable 或 Camunda 8 | 支持审批、任务、状态流转和可视化流程 |
| 规则引擎 | Drools 或自研轻量规则配置 | 用于金额阈值、合同风险、工单 SLA 等确定性规则 |
| AI 编排 | Spring AI、LangChain4j 或自研 Model Gateway | 统一接入多模型、RAG、工具调用和成本统计 |
| OCR/文档解析 | PaddleOCR、腾讯/阿里/百度 OCR、Tesseract 作为备选 | 按精度、成本和私有化要求选择 |
| 全文检索 | Elasticsearch/OpenSearch | 知识库、工单、合同和日志检索 |
| 向量库 | Milvus、pgvector 或 Elasticsearch vector | 用于 RAG 语义召回 |
| 对象存储 | MinIO 或云 OSS | 存储合同、发票、附件和报告 |
| 消息队列 | RabbitMQ、RocketMQ 或 Kafka | 异步解析、通知、任务队列和削峰 |
| 数据库 | PostgreSQL 或 MySQL | 建议 PostgreSQL，兼容 JSONB 和 pgvector 扩展 |

5. 核心模块设计

| 模块 | 主要接口/能力 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 文档上传与解析 | 文件上传、格式转换、OCR、版面解析、附件管理 | 文件、页码、区域、识别文本、置信度 |
| 合同智能处理 | 字段抽取、条款识别、风险规则、合同台账、到期提醒 | 合同主体、金额、期限、条款、风险项 |
| 财务票据处理 | 发票识别、查重、报销校验、对账差异、导出 | 票据字段、供应商、项目、金额、状态 |
| 客服工单 | 分类、分派、优先级、建议回复、SLA 监控 | 工单类型、客户、情绪、处理人、时限 |
| 销售跟进 | 客户画像、纪要提取、任务生成、逾期升级 | 客户、商机、阶段、下一步动作 |
| 知识库 RAG | 资料入库、切片、向量化、召回、答案生成、引用来源 | 文档片段、向量、权限、引用 |
| 报告生成 | 日报、周报、经营摘要、部门报表、自动发送 | 指标、模板、收件人、生成记录 |
| 流程编排 | 触发器、条件分支、审批节点、自动任务、人工任务 | 流程定义、实例、节点、变量 |
| 权限审计 | RBAC、数据权限、操作日志、模型调用日志 | 用户、角色、组织、审计事件 |

6. AI 能力工程化方案

6.1 模型调用分层

- Model Gateway：统一封装大模型、OCR、Embedding、语音转写等外部或私有化模型接口。

- Prompt Template：为合同抽取、发票校验、工单分类、报告生成分别建立模板，并记录版本。

- Tool Calling：允许模型调用业务查询工具，例如客户信息、合同台账、发票查重、库存状态。

- RAG Pipeline：资料清洗、切片、向量化、召回、重排、生成、引用校验全流程闭环。

- Evaluation：建立抽取准确率、分类准确率、引用命中率、幻觉率、人工改写率等指标。

6.2 置信度与人工复核

- 字段抽取低于阈值时不自动入账或提交审批，而是进入复核队列。

- 涉及金额、法律风险、客户投诉升级时，必须保留人工确认节点。

- 复核结果反向沉淀为样本，用于规则优化、提示词优化和模型评测。

7. 数据库与数据模型概要

| 表/集合 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user / sys_role / sys_org | 用户、角色、组织架构 | user_id、role_id、org_id、status |
| file_asset | 文件资产 | file_id、type、url、hash、owner、created_at |
| doc_parse_result | 文档解析结果 | file_id、page_no、text、blocks、confidence |
| contract_record | 合同台账 | party_a、party_b、amount、start_date、end_date、risk_level |
| invoice_record | 发票记录 | invoice_no、tax_no、amount、tax_rate、duplicate_flag |
| reconciliation_item | 对账明细 | supplier、period、expected_amount、actual_amount、diff_amount |
| ticket | 客服工单 | customer_id、category、priority、sentiment、sla_deadline |
| sales_followup | 销售跟进任务 | customer_id、opportunity_id、next_action、due_time |
| kb_document / kb_chunk | 知识库文档与切片 | doc_id、chunk_id、content、embedding_ref、permission_scope |
| workflow_definition / workflow_instance | 流程定义和实例 | definition_id、instance_id、node_state、variables |
| audit_log | 审计日志 | operator、action、target_type、target_id、ip、created_at |

8. 关键业务流程

8.1 合同处理流程

- 用户上传合同文件，系统生成文件指纹并保存到对象存储。

- 文档解析服务完成 OCR、版面还原和文本清洗。

- AI 抽取合同字段并识别关键条款，规则引擎计算风险等级。

- 低置信度或高风险合同进入法务/负责人复核。

- 复核通过后生成合同台账、付款提醒、续约提醒和风险摘要。

8.2 发票对账流程

- 上传发票和对账单，系统识别字段并进行发票查重。

- 按照供应商、项目、月份匹配订单、付款记录和开票记录。

- 生成差异清单，标记金额不一致、重复开票、缺票和超期开票。

- 财务确认后导出对账结果，并可推送到 ERP 或财务软件。

8.3 日报周报流程

- 系统定时拉取 CRM、工单、项目和财务数据。

- AI 生成摘要、进展、风险、待办和关键指标变化。

- 负责人在线编辑确认，或按配置自动发送到指定群组。

- 历史报告归档，作为后续经营分析和知识问答素材。

9. 接口设计概要

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/files/upload | POST | 上传合同、发票、对账单、知识库资料和附件 |
| /api/contracts/extract/{fileId} | POST | 触发合同字段抽取和风险分析 |
| /api/invoices/parse/{fileId} | POST | 触发发票识别、查重和校验 |
| /api/reconciliation/run | POST | 按供应商、月份、项目执行对账 |
| /api/tickets/classify | POST | 提交工单文本并返回分类、优先级、建议回复 |
| /api/sales/followups | POST/GET | 创建和查询销售跟进任务 |
| /api/kb/query | POST | 知识库问答，返回答案、引用来源和置信度 |
| /api/reports/generate | POST | 生成日报、周报或经营摘要 |
| /api/workflows/start | POST | 启动自动化流程实例 |
| /api/review/tasks | GET/PUT | 查询和处理人工复核任务 |

10. 安全、权限与合规

- 认证授权：统一 OAuth2/JWT 登录，支持企业微信、钉钉、飞书 SSO。

- 权限模型：RBAC + 数据范围控制，按组织、项目、客户、文件密级隔离。

- 敏感信息保护：身份证、手机号、银行卡、税号等字段可脱敏展示和加密存储。

- 审计追踪：所有模型调用、字段修改、审批动作、导出动作都写入审计日志。

- 数据留存：支持按企业配置文件保留期限、日志保留期限和自动清理策略。

- 私有化部署：对金融、制造、政企客户可部署在内网，模型使用本地大模型或专有云。

11. 开发计划与里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段：需求与原型 | 2 周 | 业务流程梳理、原型、字段模板、技术选型、数据模型设计 |
| 第 2 阶段：MVP | 6 周 | 登录权限、文件上传、合同抽取、发票识别、知识库问答、基础日报 |
| 第 3 阶段：流程化 | 4 周 | 流程编排、人工复核、消息提醒、工单分类、销售跟进 |
| 第 4 阶段：企业集成 | 4 周 | CRM/OA/财务软件接口、Webhook、看板、审计日志 |
| 第 5 阶段：试点优化 | 4 周 | 真实数据试点、模型评测、提示词优化、性能和安全加固 |
| 第 6 阶段：正式上线 | 2 周 | 部署、培训、运维手册、验收报告、版本发布 |

12. 团队分工建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求梳理、流程设计、验收标准、客户沟通 |
| Java 后端工程师 | 2-3 | 微服务、接口、流程引擎、权限、业务模块 |
| 前端工程师 | 1-2 | 管理端、工作台、流程配置、看板、复核界面 |
| AI 工程师 | 1-2 | OCR、抽取、分类、RAG、模型评测、Prompt 优化 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、接口测试、回归测试、数据准确性测试 |
| 运维/DevOps | 0.5-1 | 部署、监控、日志、备份、安全加固 |

13. 测试与验收标准

- 合同字段抽取：关键字段准确率目标不低于 90%，高风险条款召回率不低于 85%。

- 发票识别：标准电子发票字段准确率不低于 95%，扫描件根据清晰度分级验收。

- 工单分类：一级分类准确率不低于 90%，紧急工单漏判率低于 3%。

- 知识库问答：答案必须带引用来源，核心制度类问题命中率不低于 85%。

- 流程稳定性：异步任务失败可重试，关键流程具备幂等处理和异常补偿。

- 性能：常规文档 10 页以内解析在 30 秒内返回初步结果，批量任务进入队列异步处理。

- 安全：越权访问、敏感信息明文存储、审计缺失均视为阻断性问题。

14. 部署方案

推荐采用容器化部署，开发和试点阶段可使用单机 Docker Compose，正式环境使用 Kubernetes。对象存储、数据库、检索服务和模型服务可按客户安全要求选择云上或私有化。

| 环境 | 部署方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | Docker Compose | 快速启动数据库、Redis、MinIO、后端和前端 |
| 测试环境 | Kubernetes 小集群 | 模拟正式链路，支持自动化测试和灰度验证 |
| 生产环境 | Kubernetes + 独立数据库/存储 | 高可用、备份、监控、日志、弹性扩缩容 |
| 私有化环境 | 离线镜像 + 内网模型 | 满足数据不出内网和行业合规要求 |

15. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 幻觉 | 生成不存在的条款、政策或客户信息 | RAG 必须带出处；关键动作需规则校验和人工确认 |
| 识别准确率不足 | 扫描件模糊、版式复杂导致字段错误 | 置信度阈值、人工复核、样本迭代、OCR 多供应商兜底 |
| 业务流程差异大 | 不同企业字段和流程不同 | 模板中心、流程编排器、规则配置降低定制成本 |
| 系统集成复杂 | ERP/CRM/OA 接口不统一 | 先支持通用 OpenAPI/Webhook，再逐步做连接器 |
| 数据安全顾虑 | 合同、发票、客户信息敏感 | 私有化部署、加密存储、权限隔离、完整审计 |
| 模型成本不可控 | 大量文档解析和问答导致调用费上涨 | 缓存、批处理、小模型优先、成本看板、模型路由 |

16. MVP 建议范围

建议第一版不要贪多，优先做能立刻体现价值的闭环：文件上传、合同抽取、发票识别、知识库问答、日报生成、人工复核、消息提醒和基础看板。

- MVP 必做：登录权限、文件上传、OCR/文档解析、合同字段抽取、发票识别、知识库问答、日报周报生成、人工复核。

- MVP 可选：客服工单分类、销售跟进提醒、企业微信/钉钉通知、简单流程编排。

- 暂缓：复杂低代码流程设计器、多行业模板市场、深度 ERP 双向同步、高级 BI。

第一批试点客户建议选择流程清晰、资料规范、老板痛点明确的企业，例如贸易公司、财税服务公司、客服密集型 SaaS 企业、制造业销售部门。

17. 结论

本方案的核心不是让 AI 与员工闲聊，而是把 AI 放进企业实际流程中：读文件、抽字段、查资料、分工单、做提醒、写报告、留痕迹。Java 后端负责稳定的业务系统、流程引擎和企业集成，AI 能力负责把非结构化信息转为可执行动作。

只要 MVP 从高频且可衡量的场景切入，系统就能较快验证价值：老板少追问，员工少录入，财务少对账，销售少漏跟，客服少重复回答。后续再通过流程编排、行业模板和连接器扩展成标准化企业自动化平台。

建议设计为 4 个端：

- PC 管理端

  - 给老板、管理层、财务、客服主管、销售主管、管理员使用。

  - 负责报表查看、流程配置、合同/发票/工单处理、知识库管理、权限管理、审计日志等。

- 移动端 H5/小程序端

  - 给老板和员工随时查看提醒、审批、日报、待办、客户跟进。

  - 老板可以在手机上用对话方式查询经营报表。

- 企业 IM 端

  - 接入企业微信、钉钉、飞书。

  - 用于消息提醒、日报推送、审批通知、销售跟进提醒、客服异常提醒。

  - 也可以作为老板对话查询入口，比如在企业微信群里问经营数据。

- 开放 API/集成端

  - 给 ERP、CRM、OA、财务软件、客服系统等第三方系统对接。

  - 支持数据同步、Webhook、单点登录、外部系统触发流程。

如果做 MVP，建议先做 PC 管理端 + 企业 IM 端，再补移动端。因为 PC 端适合处理复杂资料，IM 端最容易让老板和员工真正用起来。